Приложение 1 к Программе

| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы " Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 16 | 1970 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1481,4 | 841,4 | 642,4 | 41 | ремонт внутридомовых инжененрных систем электроснабжения | 244632,00 | 207762,00 | 18495,00 | 6143,00 | 12232,00 | 0,165 | 4,04 | 15.12.2010 |
| 2. | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 25 | 1980 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1990,8 | 1353,4 | 821,4 | 72 | ремонт мягкой кровли, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1669000,00 | 1417482,00 | 126149,00 | 41919,000 | 83450,00 | 0,838 | 4,04 | 15.12.2010 |
| 3. | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 26 | 1982 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1996,1 | 1328,0 | 812,2 | 73 | ремонт мягкой кровли | 622000,00 | 528263,00 | 47015,00 | 15622,00 | 31100,00 | 0,312 | 4,04 | 15.12.2010 |
| 4. | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 28 | 1985 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1942,1 | 1252,0 | 385,5 | 71 | ремонт мягкой кров ли, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1645000,00 | 1397093,00 | 124341,00 | 41316,00 | 82250,00 | 0,847 | 4,04 | 15.12.2010 |
| Итого по МО: | Х | Х | Х | Х | Х | 7410,4 | 4774,8 | 2803,3 | 257 | Х | 4180632,00 | 3550600,00 | 316000,00 | 105000,00 | 209032,00 | 0,564 | 4,04 |  |