Приложение 1 к Программе

| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2013 году» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| 1 | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 18 | 1971 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1454,1 | 847,5 | 722,10 | 39 | ремонт мягкой кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС | 1164817 | 307628 | 416189 | 208037 | 232963 | 1374,42 | 1522 | 10. 2013 |
| 2 | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 29 | 1987 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 2007,9 | 1320,2 | 1114,4 | 64 | ремонт мягкой кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС | 1183278 | 312504 | 422785 | 211333 | 236656 | 896,29 | 1522 | 10. 2013 |
| 3 | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, пос. Сельхозтехника, дом 7 | 1972 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 777,18 | 730,95 | 614,04 | 32 | ремонт мягкой кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 889191 | 234835 | 317708 | 158810 | 177838 | 1216,49 | 1522 | 10. 2013 |
| 4 | Бокситогорский район, Борское сельское поселение, дер. Мозолёво-1, дом 10 | 1983 | не проводился | панельный | 3 | 4 | 3662,2 | 1656,5 | 1157,2 | 92 | Ремонт мастичной кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 401464 | 106033 | 143318 | 71820 | 80293 | 242,36 | 1522 | 10. 2013 |
| Итого по МО: | Х | Х | Х | Х | Х | 7901,38 | 4555,15 | 3607,74 | 227 | Х | 3638750,00 | 961000,00 | 1300000,00 | 650000,00 | 727750,00 | 798,82 | 1522 | х |

Приложение 2 к Программе

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных  домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрирован ных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД (ед.) | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квар -тал | 2 квар -тал | 3 квар -тал | 4 квар - тал | всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего: |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 7901,38 | 227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3638750,00 | 0 | 3638750,00 |  |
|  | Итого по МО: | 7901,38 | 227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3638750,00 | 0 | 3638750,00 |  |

Приложение 3 к Программе

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | деревня Бор, дом 18 | 1164817,00 | 307060,00 | 0,00 | 744,0 | 857757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | деревня Бор, дом 29 | 1183278,00 | 319314,00 | 0,00 | 744,0 | 863964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | деревня Мозолёво-1, дом 10 | 401464,00 | 225394,00 | 0,00 | 789,5 | 176070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | поселок Сельхозтехника, дом 7 | 889191,00 | 233345,00 | 0,00 | 580,0 | 655846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Борскому сельскому поселению Бокситогорского муниципального района | 3638750,00 | 1085113 ,00 | 0,00 | 2857,5 | 2553637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к Программе

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | деревня Бор, дом 18 | 1454,1 | центральное | - | центральное | - | центральное | - | центральное | - | 0,0000274 |
| 2 | деревня Бор, дом 29 | 2007,9 | центральное | - | центральное | - | центральное | - | центральное | - | 0,0000321 |
| 3 | деревня Мозолёво-1, дом 10 | 3662,2 | центральное | - | центральное | - | отсутствует | - | центральное | - | 0,0000325 |
| 4 | поселок Сельхозтехника, дом 7 | 777,18 | центральное | - | центральное | - | центральное | - | центральное | - | 0,0000301 |
| Итого по Борскому сельскому поселению Бокситогорского муниципального района | 7901,38 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,0001221 |