Приложение 1

к  распоряжению администрации

Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 24 марта 2017 года  № 13-р

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

оперативной группы по контролю за прохождением весеннего паводка 2017 года на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Руководитель оперативной группы

| Егоров Александр Сергеевич | Начальник жилищно-коммунального сектора администрации Борского сельского поселения |
| --- | --- |

Члены оперативной группы

| Смирнова Наталья Викторовна | Начальник организационно-хозяйственного сектора администрации Борского сельского поселения |
| --- | --- |
| Хмелёв Андрей Игоревич | Мастер по водопроводному и канализационному хозяйству по поселениям ГУП ЛО «Водоканал города Пикалёво» |
| Велюшкина Наталья Николаевна | Техник ООО «Прометей» |
| Воробьёва Вера Николаевна | Техник ООО «Прометей» |
| Ламзаков Вадим Дмитриевич | Мастер Бокситогорского района эксплуатации филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области |
| Гарипова Татьяна Викторовна | Начальник финансово-экономического сектора администрации Борского сельского поселения |

Утверждён

распоряжением администрации

Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 24 марта 2017 года  № 13-р

(приложение 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций

в случае возможного угрожающего паводка 2017 года

| № п./п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести целевое обследование гидротехнических сооружений (объектов), мостов, мест затопления | до 06.04.2017 г. | Егоров А.С. Хмелёв А.И. Ламзаков В.Д. |
| 2 | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Борского сельского поселения с повесткой «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года на территории поселения» | до 05.04.2017 г. | Егоров А.С. |
| 3 | Организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений (объектов) | Постоянно в период паводка 2017 года | Егоров А.С. Хмелёв А.И. |
| 4 | Организовать контроль за уровнем подъёма воды в реках, озёрах и обеспечить ежедневный доклад о паводковой обстановке в единую дежурно-диспетчерскую службу | Постоянно в период паводка 2017 года | Егоров А.С. |
| 5 | Создать необходимый запас угля для отопления дер. Мозолёво-1 и пос. Ларьян; строительных материалов для восстановления возможного подтопления подвалов в жилых домах | до 05.04.2017 г. | Ламзаков В.Д. Велюшкина Н.Н. Воробьёва В.Н. |
| 6 | Определить возможные зоны подтопления населённых пунктов, подвалов в жилых домах | до 04.04. 2017 г. | Егоров А.С. Воробьёва В.Н. Велюшкина Н.Н. |
| 7 | Организовать контроль за состоянием водоисточников на предмет их загрязнения паводковыми водами | Постоянно в период паводка 2017 года | Хмелёв А.И. |
| 8 | Администрации Борского СП предусмотреть выделение средств из целевого финансового резерва на случай возникновения ЧС | На период паводка 2017 года | Гарипова Т.В. |