|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Февраля 2015 года № _____________________ В.С. Кирносов |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта)

«Развитие части территории  Борского сельского поселения  в 2015 году»

1. Общее описание «дорожной карты»

1.1. План развития части территории  Борского сельского поселения  в 2015 году представляет собой краткий анализ демографической ситуации, уровня  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой сельских населенных пунктов  Борского сельского  поселения.

Реализация «дорожной карты» направлена на привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,  благоустройство сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды.

В  Борском сельском поселении кроме центральной усадьбы деревни  Бор расположены  31 сельских населенных пунктов, поселки: Ларьян, Сельхозтехника,  деревни: Болото, Бочево, Большой Остров, Бороватое, Гостихино, Дороховая, Дмитрово, Дорогощи, Жилоток, Золотово, Заполье, Зубакино, Колбеки, Межуречье, Мошня, Максимова Гора, Мохолёво-1, Мозолёво-2, Носово, Овинец, Паньково, Пустая Глина, Половное, Рудная Горка, Селище (бывшая Мозолёвская волость), Селище (бывшая Борская волость), Савино, Славково.

На 1 января 2015 года в  поселении проживает  3 444 человека. В основном, это пожилые граждане. Деревни застроены частными домовладениями. В летний период численность проживающих граждан увеличивается за счет «дачников».

1.2. Стационарные объекты торговли магазины  расположены в деревнях:  Бор, Мозолёво-1, Колбеки, в посёлке Сельхозтехника.    Население остальных деревень обслуживается автолавками  Бокситогорского потребительского общества. Отделения почтовой связи расположены в дер. Бор, дер. Мозолёво-1 и пос. Сельхозтехника, остальные населенные пункты обслуживаются машиной ОППС. В дер. Бор и дер. Мозолёво-1 имеются фельдшерско-акушерские пункты, жители ближайших деревень  обращаются за медицинской помощью самостоятельно, жители дальних  деревень и те, кто не может обратиться сам  обслуживаются фельдшером на дому,  фельдшера проводят подворовые обходы. В МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" обучаются дети 1-11 классов, проживающие на территории  Борского  сельского поселения, также Борская школа имеет подразделение начальной школы в дер. Мозолёво-1.

Одной из проблем  является отсутствие площадок для мусорных контейнеров.

1.3. Целями «дорожной карты» являются:

- привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

1.4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

-  реализация  мероприятий, способствующих  повышению уровня жизни сельского населения;

-  активизация участия граждан в решении вопросов местного значения;

-  развитие в сельской местности иных форм местного самоуправления.

1.5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

- достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов  площадками для мусорных контейнеров в 2015 году до 80% от потребности.

- достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов  дорогами общего пользования соответствующего качества в 2015 году на 40% от потребности.

-  достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов    питьевой водой  в 2015 году до 30% от потребности.

- достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов благоустроенной территорией (спиливание аварийных деревьев) в 2015 году до 30% от потребности.

2. План  мероприятий

| №№ | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Формирование муниципальной целевой программы |
| 2.1.1. | Включение объектов в проект муниципальной целевой программы | до 01 августа | Организационно- хозяйственный сектор | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальной программы |
| 2.1.2. | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в муниципальную целевую программу | до 15 августа | жилищно-коммунальный сектор | Утверждение проектно-сметной документации на объекты |
| 2.2. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий областного бюджета Ленинградской области |
| 2.2.1. | Заключение Соглашения или его корректировка с Управлением делами администрации Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году | До 1 сентября | финансово-экономический сектор | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета |
| 2.2.2. | Мониторинг реализации муниципальной целевой программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с Управлением делами администрации Ленинградской области | ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным | финансово-экономический сектор | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |
| 2.3. Реализация муниципальной целевой программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий областного бюджета Ленинградской области |
| 2.3.1. Ремонт участка дорог общего пользования в пос. Ларьян, дер. Колбеки, дер. Золотово и дер. Половное |
| 2.3.1.1. | Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.1.2. | Проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования | август – сентябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.1.3. | Приемка объектов | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 1,3,5,6 | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.2. Обустройство площадок для мусорных контейнеров |
| 2.3.2.1. | Подготовка муниципального контакта на проведение работ по обустройству площадок для мусорных контейнеров | август-сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.2.2. | Проведение работ по обустройству площадок для мусорных контейнеров | сентябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.2.3. | Приемка объектов | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 1,2,3,5,6,7 | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.3. Спиливание аварийных деревьев |
| 2.3.3.1. | Подготовка муниципального контакта на проведение работ по спиливанию аварийных деревьев | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.3.3.2. | Приемка объектов | сентябрь-октябрь | жилищно-коммунальный сектор | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.4. Работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора |
| 2.3.4.1. | Подготовка муниципального контакта на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.4.2. | Проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования по ликвидации несанкционированных свалок мусора | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.4.3. | Приемка объектов | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 3,7 | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.5. Обустройство первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1 |
| 2.3.5.1. | Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по обустройству первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1 | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.5.2. | Проведение работ по обустройству первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1 | Сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.5.3. | Приемка объектов | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа №№ 4 | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.6. Ремонт участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1 |
| 2.3.6.1. | Подготовка муниципального контракта на ремонт участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1 | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.6.2. | Проведение работ по ремонту участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1 | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.6.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 4 | Подписание акта приема выполненных работ |
| 2.3.7. Чистка и ремонт колодцев |
| 2.3.7.1. | Подготовка муниципального контракта на чистку и ремонт колодцев | сентябрь | жилищно-хозяйственный сектор | Заключение муниципального контракта |
| 2.3.7.2. | Чистка и ремонт колодцев | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.7.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 5,7 | Подписание акта приема выполненных работ |
|  | 2.3.8. Чистка и углубление пожарного водоема в дер. Большой остров |
| 2.3.8.1. | Подготовка муниципального контракта на чистку и углубление пожарного водоема в дер. Большой Остров | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.3.8.2. | Чистка и углубление пожарного водоема | сентябрь-октябрь |  |  |
| 2.3.8.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 7 | Подписание акта приема выполненных работ |
|  | 2.3.9. Устройство водоразборной колонки в дер. Мозолёво -1 |
| 2.3.9.1. | Подготовка муниципального контракта на устройство водоразборной колонки в дер. Мозолёво-1 | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.3.9.2. | Проведение работ | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.9.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 4 | Подписание акта приема выполненных работ |
|  | 2.3.10.Обустройство площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника |
| 2.3.10.1. | Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по обустройству площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.10.2. | Проведение работ по обустройству площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.10.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 2 | Подписание акта приема выполненных работ |
|  | 2.3.11. Разборка и вывозка несанкционированных деревянных хозяйственных построек в пос. Сельхозтехника |
| 2.3.11.1. | Подготовка муниципального контракта на разборку и вывозку несанкционированных деревянных хозяйственных построек в пос. Сельхозтехника | сентябрь | Администрация Борского сельского поселения | Определение подрядной организации |
| 2.3.11.2. | Разборка и вывозка несанкционированных деревянных хозяйственных построек | сентябрь-октябрь | подрядная организация | Выполнение работ |
| 2.3.11.3. | Приемка объекта | сентябрь-октябрь, по завершении работ | жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 2 | Подписание акта приема выполненных работ |